藥華醫藥集團（6446）90 天特聘過渡期資安長（Interim CISO）進駐計畫
暨 董事會 CISO 就任銜接方案建議書

Executive Proposal: Interim Group CISO Engagement & Fast-Track Transition Mandate

文件編號：PE-HR-CISO-202608-PROP ｜ 機密等級：極機密 (Strictly Confidential)
呈送對象：藥華醫藥 人資長 (CHRO) ｜ 副呈：總經理 (CEO)、董事會審計委員會
提案人：廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) ｜ 日期：2026 年 8 月

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

一、 合作願景與戰略定位 (Strategic Positioning & Mandate)

感謝 人資長 的邀請與肯定。藥華醫藥（TWSE: 6446）作為台灣新藥研發進軍全球市場的旗艦企業，旗下主力新藥 Besremi®（P1101）已跨足美、歐、日、台等多國商業化版圖。面對當前遭遇之國際勒索軟體組織（TheGentlemen）滲透、暗網洩密施壓及子公司邊界風險，建立一套具備國際韌性、GxP 合規與資本市場信任的資安治理體系，為當前最關鍵的戰略任務。

針對您所提議『先以 90 天顧問模式協助處置問題、梳理維運，並同步向董事會推薦正式 CISO 候選人』之規劃，本人高度認同以清晰的里程碑（Milestones）驗證治理成效。為確保本階段能真正發揮即戰力、阻斷二次攻擊，並符合上市櫃監理與審計委員會之獨立性要求，本提案將合作定位升級為【特聘過渡期資安長 暨 戰略顧問（Interim Group CISO & Executive Advisor）】。

【90 天進駐計畫 四大核心原則】 1. 直報層級與實質授權：直接對 總經理（CEO）及 董事會審計委員會 負責，獲授權調配技術團隊（網路、架構、SecOps、MIS）並與獨立控制職能（QA/CSV/DPO/法務）無縫協同。 2. 成果導向攻堅（90 Days Deliverables）：聚焦『事件結案、三大結構性漏洞加固、董事會兵推』，交付具體可稽核之治理成果。 3. 無縫轉正機制（Fast-Track Transition）：設定明確之階段檢核門檻，經審計委員會審核通過後，直接啟動正式 Group CISO 聘任程序，確保長期戰略的一致性。 4. 法律特權與責任保障：簽署高階 Executive Advisory 合約，建立標準責任豁免（Hold Harmless）並納入 D&O 董監事及經理人責任險保護。

二、 90 天分階段攻堅計畫與核心交付成果 (90-Day Tactical Milestones)

依循 NIST CSF 2.0 與 GxP 合規標準，規劃 90 天三階段攻堅行動，確保每 30 天均有重大實質進展交付董事會：

| 階段週期 | 戰略主軸 | 重點推進行動 (Key Initiatives) | 核心交付成果 (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1–30 天 (止血與收斂) | 事件結案 邊界清查 | • 主導對接外部 DFIR，出具全鏈路鑑識結案報告。 • 切斷與清查『泛泰醫療』等子公司跨網信任邊界。 • 完成離線不可變備份（WORM）健康度與還原審計。 • 頒布集團 SEV-1 戰時應變標準作業程序（SOP）。 | • 《事件鑑識結案報告 (RCA)》 • 《子公司跨網隔離狀態表》 • 《不可變備份健康審計報告》 • 《SEV-1 戰時應變手冊》 |
| 第 31–60 天 (防護與加固) | 王冠資產 身分零信任 | • 盤點 Besremi 專利 CMC 與臨床試驗數據加密狀態。 • 啟動全域特權帳號 FIDO2 抗釣魚 MFA 試行導入。 • 全域郵件網域實施 DMARC 監控並建立下架機制。 • 梳理台中 GMP 製造產線 SCADA/PLC 實體隔離性。 | • 《Crown Jewels 防護盤點表》 • 《特權身分零信任導入計畫》 • 《DMARC 推進路線圖》 • 《台中廠 OT 隔離檢核清冊》 |
| 第 61–90 天 (治理與常態) | 董事會兵推 轉正藍圖 | • 主導 1 次董事會與高階主管重大資安兵推（Tabletop）。 • 完成 1 個勒索與 1 個 BEC 攻防演練與檢討。 • 對齊 ISO 27001 與 ISO 42001（AI 治理）管理規範。 • 產出集團 180 天轉型藍圖與多雲資安投資模型。 | • 《董事會資安兵推總結報告》 • 《ISO 27001/42001 差距分析》 • 《集團 180 天資安轉型藍圖》 • 《資安投資組合預算模型》 |

三、 跨職能授權與協同運作機制 (Governance & RACI)

為避免『有責無權』導致策略無法落地，過渡期資安長在 90 天內的權責架構明確如下：

1. 技術調配權：• 線代指揮權限（Line Direction）：授權指揮與調配 IT 網路組、基礎架構組、資安監控（SOC）及 MIS 應用組之資安整改工作，下達技術防禦指令。

2. GxP 協同權：• 獨立品質協同（GxP Collaboration）：與 QA 品質保證主管、CSV 確效專員建立橫向聯防，所有涉及 GxP/LIMS/MES 之系統變更均嚴格依循 Change Control 共同簽核，確保品質獨立性。

3. 治理報告權：• 董事會直報機制（Board Reporting）：每兩週向 總經理 及 審計委員會 出具一頁式戰時情報簡報（SITREP），維持治理透明度。

四、 轉正銜接機制與績效檢核標準 (Fast-Track Transition Mechanism)

本計畫旨在為藥華醫藥建立長期穩定的資安領導體系。建議於合約中約定清晰之轉正銜接條款：

| 檢核維度 | 90 天驗收指標 (Success Criteria) | 轉正銜接決策 (Conversion Trigger) |
| --- | --- | --- |
| 危機處置與收斂 | TheGentlemen 威脅完全收斂、子公司跨網邊界完成微隔離、不可變備份通過驗證。 | 經審計委員會審查確認風險受控。 |
| 架構加固與零信任 | 核心專利 CMC/臨床數據完成加密盤點、特權帳號 FIDO2 MFA 試行上線、DMARC 推進。 | 符合集團法規遵循與上市櫃監理要求。 |
| 董事會治理與演練 | 完成 1 次董事會資安兵推，產出 180 天轉型藍圖與預算模型。 | 董事會核定中長期資安治理藍圖。 |
| 正式聘任啟動 | 滿足上述三項指標後，於第 75 天啟動正式 Group CISO / VP of Tech 聘任程序。 | 於第 90 天期滿前完成董事會任命。 |

五、 聘任條款、責任豁免與法律保障 (Executive Terms & Legal Protection)

為保障雙方權益並符合國際高階主管聘任常規，合約建議包含以下條款：

1. 報酬架構：• 專業服務報酬（Retainer Fee）：依國際 Interim CISO 標準議定每月專業諮詢顧問報酬（Monthly Retainer），期滿轉正時銜接正式高階主管 Package。

2. 責任限制：• 歷史責任豁免（Hold Harmless）：明訂本人就任前已發生之歷史資安事件（含 2026 年 8 月初事件）不承擔個人法律連帶責任，歷史事件之司法與鑑識調查由外部 DFIR 與法務室統籌。

3. 保險保障：• 董監事及經理人責任險（D&O Coverage）：進駐期間將過渡期資安長角色正式納入藥華醫藥既有之 D&O 保險與資安責任險涵蓋範疇。

六、 結論與下一階段行動 (Conclusion & Next Steps)

本方案兼顧了藥華醫藥當前緊急止血之即戰力需求，與董事會中長期選拔全球資安長之嚴謹治理考量。若上述架構符合 人資長 與 總經理 之戰略方向，建議安排於本週進行 30 分鐘高階會談，確認合約細節與正式進駐時程，攜手守護藥華醫藥之全球生醫版圖。

| 提案人 (CISO Candidate) | 審閱 (Chief Human Resources Officer) | 核定 (CEO / Audit Committee) |
| --- | --- | --- |
| 簽名：____________________ 廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 藥華醫藥 人資長 (CHRO) 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 總經理 / 審計委員會代表 日期：2026 年 8 月 日 |