● ─── PHARMAESSENTIA 6446.TW ｜ DFIR INCIDENT GOVERNANCE DOSSIER ─── ▲

藥華醫藥集團 數位鑑識與事件應變（DFIR）標準作業程序 暨 專案工作分解結構（WBS）報告書

基於 NIST SP 800-61r3、ISO/IEC 27037 與 GxP 合規之司法證據鏈與受控復線全案

報告人 Howard Liao Ph.D.(廖倫豪 博士)

● ══════════════════ ✦ ══════════════════ ▲

呈報對象：董事會 ｜ 審計委員會 ｜ 總經理 ｜ 法務室 ｜ 人資長 ｜ 安全密級：極機密 (TLP:AMBER)

✦ 一、 執行摘要：DFIR 團隊進駐之五大核心價值 (Executive Takeaways)

我是廖倫豪博士。針對藥華醫藥當前遭遇之國際勒索軟體組織（TheGentlemen）網路攻擊與暗網點名施壓事件，我依據國際資安鑑識規範（NIST SP 800-61r3、ISO/IEC 27037）與生醫 GxP 合規標準，為公司規劃並確立外部專業數位鑑識與事件應變團隊（DFIR Team）之進駐程序與專案工作分解結構（WBS）。我的五大戰略判定如下：

✦ MY 5 STRATEGIC DETERMINATIONS ｜ 我的五大 DFIR 戰略判定 ✦ 1. 法律保密特權（Attorney-Client Privilege）防護傘：我要求 DFIR 團隊必須由公司外部獨立法務顧問正式委任進場，確保調查過程之技術草稿享有法律特權，防範在未來訴訟或監管調查中被強制公開。 2. 24x7 鑑識作戰工程部隊與專案工具鏈：現場取證、RAM Dump 採集、PCAP 回溯需要一整支配備專用鑑識工具與日夜輪班量能的專業團隊，非單兵顧問能獨立負擔。 3. 司法級數位證據鏈（Chain of Custody）不可否認性：我要求所有採集之映像檔與日誌包全面計算 SHA-256 Hash，確保證據在臺灣證交所、調查局及美國 FDA 面前具備法律公信力。 4. 生醫 GxP / 21 CFR Part 11 資料完整性深度檢驗：我要求 DFIR 與 QA 團隊緊密協同，針對 LIMS、MES 與臨床試驗 EDC 數據庫執行 Audit Trail 一致性檢核，杜絕帶毒復線。 5. 協助證交所重訊與主管機關申報之「不可動搖事實」：DFIR 團隊出具之客觀鑑識數據，是藥華藥向資本市場與主管機關證明「核心專利加密無外流、生產未受影響」的關鍵法定依據。

✦ 二、 DFIR 團隊進駐藥華醫藥之六大標準執行程序 (DFIR Lifecycle)

我為進駐藥華醫藥之外部 DFIR 團隊訂定了六大標準執行程序，嚴格管制作業節奏：

| 程序階段 | DFIR 核心作業項目 | 我要求之關鍵交付成果與法定標準 |
| --- | --- | --- |
| 程序一： 法律委任與特權確立 | 外部法律顧問正式委任 DFIR 團隊，簽署範疇授權書與保密條款。 | 確立 Attorney-Client Privilege 保密特權，出具《鑑識範疇授權書》。 |
| 程序二： 數位證據採集與保全 | 受害主機斷網不關機，執行 RAM Dump、KAPE 假影萃取與全封包擷取。 | 計算 SHA-256 Hash，建立《司法證據鏈監管清冊 (Chain of Custody)》。 |
| 程序三： 深度鑑識與攻擊鏈重組 | 定位初始入侵點（Initial Access）、分析 Mimikatz 橫向移動與 WMI 軌跡。 | 重組攻擊微秒級時間軸，出具《MITRE ATT&CK 攻擊鏈映射報告》。 |
| 程序四： 暗網洩密比對與外洩判定 | 於安全沙箱檢驗 TheGentlemen 釋出樣本，比對 Besremi 專利 CMC 加密狀態。 | 出具《王冠資產安全性評估報告》，確認核心專利與臨床個資無外洩。 |
| 程序五： 威脅根除與復原放行 | 全域派發 YARA/Sigma IOC 獵捕，支援 krbtgt 雙重輪替與 Clean Room 掃描。 | 出具《系統安全放行證明 (Gate 4)》，確保環境威脅清零（Zero Persistence）。 |
| 程序六： 結案調查報告與監管答辯 | 出具正式司法級數位鑑識報告，支援證交所 MOPS 重訊與主管機關技術答辯。 | 出具《DFIR 正式調查報告書》與《主管機關技術申報答辯書》。 |

✦ 三、 藥華醫藥 DFIR 專案工作分解結構（WBS 矩陣 1.0 ～ 6.2）

我將 DFIR 進駐專案細分為六大工作包、14 個執行子項，並明確定義時效 SLA：

| WBS 代碼 | 工作包名稱 (Work Package) | 關鍵作業與交付成果 | 主責角色 | 時效 SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 法律特權與委任簽署 | 簽署 DFIR 委任書，確立 Attorney-Client Privilege | 法務長 / DFIR Lead | T+2h |
| 1.2 | 鑑識範疇界定會議 | 確認母公司、泛泰醫療、雲端租戶邊界 | CISO (我) / DFIR | T+4h |
| 2.1 | 揮發性記憶體取證 | 使用 WinPmem 採集受害主機 RAM Dump (.raw) | 鑑識工程師 | T+8h |
| 2.2 | 磁碟假影與日誌萃取 | 使用 KAPE 萃取 $MFT、EVTX、Prefetch 假影 | 鑑識工程師 | T+12h |
| 2.3 | 證據鏈簽署保全 | 計算 SHA-256 Hash，建立司法監管追溯表 | DFIR 證據專員 | T+18h |
| 3.1 | 初始入侵管道分析 | 清查 VPN/防火牆 NAT，鎖定入侵時間戳與 IP | 資深鑑識專家 | T+24h |
| 3.2 | 橫向移動路徑重組 | 建立 Super Timeline，重組 Mimikatz/WMI 軌跡 | 資深鑑識專家 | T+30h |
| 3.3 | 專案 IOC 特徵提取 | 提取惡意特徵，轉譯為 YARA / Sigma / KQL 規則 | 威脅情資專家 | T+36h |
| 4.1 | 暗網洩漏樣本比對 | 於隔離沙箱檢驗 TheGentlemen 釋出縮圖與 Hash | 鑑識專家 / DPO | T+24h |
| 4.2 | 王冠資產安全性判定 | 複核 Besremi 專利 CMC 與受試者資料庫加密狀態 | 鑑識專家 / QA Lead | T+48h |
| 5.1 | 全域 EDR 威脅獵捕 | 派發專案 IOC 掃描全域端點，確認無後門殘留 | DFIR / SOC Lead | T+36h |
| 5.2 | AD 重建與 krbtgt 支援 | 指導完成 krbtgt 雙重輪替與 Kerberos 票證驗證 | DFIR / MIS Lead | T+48h |
| 5.3 | Clean Room 還原掃描 | 掃描不可變備份還原之資料庫，出具放行證明 | DFIR Lead | T+72h |
| 6.1 | DFIR 正式報告出具 | 產出完整司法級數位鑑識與事件應變調查報告書 | DFIR Lead | T+7d |

✦ 四、 生技 GxP 專屬鑑識與品質確效對接機制 (Pharma GxP Interlock)

我特別要求 DFIR 團隊將生技製藥合規標準納入鑑識核心：

1. FDA 21 CFR Part 11 稽核軌跡審查：對 LIMS、CDS 層析系統與 MES 批次記錄導出近 30 天之 Audit Trail，逐筆檢驗時間戳與操作簽章，確保數據符合 ALCOA+ 原則。

2. 台中蛋白質新藥廠 GMP 產線實體隔離查核：現場實體檢驗台中蛋白質製造廠 SCADA/PLC 工廠網路與 BMS 環境監控系統之 Purdue Model 隔離性，確認製造參數無外力篡改。

3. 臨床試驗數據（GCP）隱私金庫檢驗：確實驗證 EDC 系統與 eTMF 主文檔之加密金鑰獨立性，出具受試者去識別化金鑰未受破壞之鑑識佐證。

✦ 五、 我與 DFIR 團隊之協同作戰矩陣（戰時滅火 vs. 長期治理）

我為藥華醫藥確立了外部專業 DFIR 團隊與集團資安長（CISO）之間的完美分工界線：

| 治理與作業維度 | 外部專業 DFIR 團隊 (專案作戰工程部隊) | 集團資安長 (我 / 廖倫豪 博士) |
| --- | --- | --- |
| 作戰定位與權責 | 戰時技術執行者：專注於漏洞圍堵、數位取證、逆向分析與威脅清零。 | 戰略最高指揮官：統籌 War Room、裁決技術隔離、協調 GxP 與業務連續性。 |
| 法律與特權保護 | 受法務委任進場，產出受 Attorney-Client Privilege 保護之技術報告。 | 將鑑識客觀數據轉化為董事會 SITREP、MOPS 重訊與主管機關申報方案。 |
| 生產與 GxP 確效 | 提供資料庫還原無毒掃描證明，配合 QA 導出 Audit Trail 數據。 | 協同 QA 主管與 CSV 專員，執行系統變更控制（Change Control）與復線簽核。 |
| 長遠轉型與建設 | 專案結案後退出，提供技術性建議清單與 IOC 規則庫。 | 主導集團 180 天自適應防禦藍圖、零信任架構落地與董事會常態化治理。 |

✦ 六、 董事會決策呈核與專案簽署欄位 (Decisions & Sign-off)

✦ DECISIONS REQUIRED ｜ 我提請董事會與經營團隊核定事項 ✦ 1. 核定 DFIR 專案委任合約：授權外部法律顧問正式簽署頂尖 DFIR 鑑識團隊進駐，確保享有完整法律保密特權。 2. 確立集團 CISO 正式遴選：由人資長與審計委員會啟動資安長正式遴選程序，安排我與總經理及董事會深入交流。 3. 授權跨國子公司邊界收斂：依 DFIR 建議，全面切斷與收斂泛泰醫療及海外據點之預設信任通道。

我的專業聲明：本報告是我基於國際鑑識標準與藥華醫藥現況獨立產出，旨在為董事會建立最合規、最嚴謹之資安應變與治理規範。

| 提案主筆 (我 / CISO Candidate) | 審閱 (CHRO / CEO) | 核定 (Board of Directors) |
| --- | --- | --- |
| 簽名：____________________ 廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) Group CISO 候選人 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 藥華醫藥 人資長 / 總經理 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 董事長 / 審計委員會代表 日期：2026 年 8 月 日 |