PHARMAESSENTIA 6446.TW ｜ STRATEGIC GOVERNANCE DOSSIER

全球資安治理與戰時應變策略報告

The Architecture of Cyber Resilience: GxP Data Integrity, Incident Governance & CISO Mandate

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

報告人：廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) ｜ Group CISO 候選人
呈送對象：董事會 ｜ 審計委員會 ｜ 總經理 ｜ 人資長 ｜ 期間：2026 年 Q3 ｜ 版本：1.0 Final

一、 執行摘要：五大戰略結論 (Executive Summary)

【EXECUTIVE TAKEAWAYS ｜ 核心決策結論】 1. 核心專利與生產受控：藥華藥核心專利（Besremi® CMC 製造參數、分子專利）底層加密無損，台中蛋白質新藥廠 GMP 產線實體隔離正常，無實質營運中斷。 2. 威脅本質為聲譽施壓：TheGentlemen 勒索組織於暗網點名展示零星行政檔案，屬典型「點名勒索（Name-and-Shame）」，未見核心研發資料包外流。 3. 應變採雙軌平行架構：緊急事件鑑識委由第三方專業 DFIR 團隊專案處理，享有法律特權；集團資安長則回歸董事會正式遴選，確保內控獨立性。 4. GxP 確效為復原唯一門檻：系統復線嚴格遵循 ALCOA+ 與 CSV 變更控制，由 QA、CSV、System Owner 與 CISO 共同簽核，防範帶毒復線。 5. 180 天韌性與風險胃納治理：以 NIST CSF 2.0 重塑身分零信任（FIDO2）、不可變備份、DMARC 防偽冒與雙軌 KRI/KPI 監控。

二、 威脅解構：TheGentlemen 點名為典型聲譽勒索，核心研發與生產無損

經多方開源威脅情資（OSINT/CTI）與暗網洩密站深度比對，事件本質與資產邊界判定如下：

| 鑑識與情報維度 | 客觀事實與攻擊特徵 | 治理與營運衝擊判定 |
| --- | --- | --- |
| 暗網洩密點名 (DLS Analysis) | TheGentlemen 於 8/9–8/10 點名 PharmaEssentia，展示 finance_2024.xlsx、合約及護照縮圖。 | 展示資料侷限於子公司一般行政與公務通訊錄，未見核心研發 CMC 數據或大量未去識別化臨床受試者資料。 |
| 攻擊鏈與技術路徑 (MITRE TTPs) | 利用歷史外洩帳密/邊界 VPN 弱點突破泛泰醫療邊界，橫向探索並向媒體寄發 200h 倒數信件。 | 凸顯跨國子公司 IT 邊界微隔離不足、非抗釣魚 MFA 弱點及 DMARC 尚未強制 reject 之結構性缺口。 |
| 生產與商業營運 (Operational Blast) | 台中蛋白質製造廠 SCADA/PLC 實體隔離，臨床試驗 EDC 與 LIMS 獨立運作。 | 藥品製造無菌環境正常，批次紀錄（eBR）完整，對全球供藥、商業營收及財務無重大實質影響。 |

三、 治理定錨：緊急技術鑑識應專案委外，集團資安長恪遵董事會遴選以防範利益衝突

1. 滅火需要工程部隊：• 專案委外之必要性：現場取證、RAM Dump 採集、PCAP 回溯需要 24x7 專業團隊與工具鏈，非單兵顧問能獨立負擔；且由外部法務委任之 DFIR 方享有律師保密特權（Attorney-Client Privilege）與法定證據鏈。

2. 內控治理之獨立性：• 杜絕利益衝突（Conflict of Interest）：CISO 候選人若以顧問進場，在責任判定、團隊檢核與廠商採購上易產生『球員兼裁判』爭議；且缺乏經理人法定授權，承擔不對等職務風險。

3. 最佳治理實踐：• 雙軌平行方案：第三方專業鑑識公司專案滅火，廖博士以獨立候選人參與董事會正式 CISO 遴選，對藥華藥、審計委員會及候選人均為最合規之解法。

四、 戰時準則：以生醫 GxP 確效為唯一門檻，落實條件化應變與不可變備份

重大事件應變揚棄一刀切作法，建立五大安全復原放行門檻（Quality Gates）：

| 復原放行門檻 (Quality Gates) | 核心驗證標準與控制規範 | 聯合簽核責任人 |
| --- | --- | --- |
| Gate 1: 邊界漏洞修補 | 初始入侵管道（VPN/NAT/弱密碼）已完成 Patch 並經驗證。 | 網路主管 / 資安主管 |
| Gate 2: 端點威脅清零 | 可部署端點 EDR 覆蓋率 99.5%，全域監控 24h 無活躍 IOC。 | 資安主管 (SOC Lead) |
| Gate 3: 特權身分重塑 | Domain Admins 與服務帳號重設，krbtgt 依 Forest Runbook 雙重輪替。 | MIS 主管 / IAM Lead |
| Gate 4: 備份乾淨還原 | 還原來源確認為經 DFIR 掃描無毒之不可變備份或 Golden Image。 | 硬體主管 / DFIR 顧問 |
| Gate 5: GxP 與業務簽核 | LIMS/MES Audit Trail 審查無異常，完成 CSV 變更控制簽署。 | QA 主管 / CSV 專員 / CISO |

五、 轉型藍圖：以 NIST CSF 2.0 重塑自適應防禦，落實董事會風險胃納與多雲治理

就任後依循 NIST CSF 2.0 六大功能推進，建立可衡量之風險指標（KRI）與營運成果（KPI）：

| 治理構面 | 董事會風險指標 (KRI) | 營運成果指標 (KPI) | 建議門檻與管理動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身分安全 | 未完成 MFA 的特權帳號數、閒置高權限帳號 | FIDO2 覆蓋率、PIM/JIT 使用率 | 特權身分 100% 採抗釣魚 MFA，例外 30 日內關閉。 |
| 韌性復原 | 未通過還原測試的 Tier-0 系統數、備份例外 | 還原成功率、RTO/RPO 達成率 | Tier-0 每季演練，失敗項目 30 日內完成整改。 |
| 漏洞曝險 | 可從網際網路利用之 Critical 漏洞數及曝險天數 | 重大弱點修補 SLA、攻擊面縮減率 | Internet-facing Critical 漏洞 24-72h 內完成修補或補償控制。 |
| 第三方風險 | 未符事件通報 SLA 與備份條款之關鍵供應商家數 | 高風險供應商年度複評率 | Tier-1 關鍵供應商 100% 進行年審與合約補強。 |

六、 董事會應行核定事項、轉型推進時程與法定聲明 (Decisions & Sign-off)

【DECISIONS REQUIRED ｜ 提請董事會與經營團隊決策事項】 1. 核定事件應變委外專案：授權法務室正式委任第三方頂尖 DFIR 鑑識團隊進駐，保全法律特權與證據鏈。 2. 確立 CISO 正式遴選時程：由人資長與審計委員會啟動集團資安長正式遴選面談程序，安排廖博士與總經理及董事會深入交流。 3. 核定 180 天轉型預算與風險胃納：支持建立以病患安全、GxP 完整性與研發專利保護為核心之資安投資模型。

法律與合規聲明：• 風險聲明：本報告基於公開資訊、外部威脅情報（OSINT/CTI）及生醫合規常規產出，實際鑑識數據以法務委任之第三方 DFIR 正式報告為準。本報告旨在為董事會與經營團隊提供最高標準之治理架構參考。

| 提案人 (CISO Candidate) | 審閱 (CHRO / CEO) | 核定 (Board of Directors) |
| --- | --- | --- |
| 簽名：____________________ 廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) Group CISO 候選人 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 藥華醫藥 人資長 / 總經理 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 董事長 / 審計委員會代表 日期：2026 年 8 月 日 |