藥華醫藥集團（6446）重大資安事件各單位執行程序書 (SOP)
暨 戰時工作分解結構（WBS）與執行時程規劃書

Standard Operating Procedures by Functional Unit & WBS Execution Framework

文件編號：PE-CSIRT-WBS-2026-08 ｜ 機密等級：極機密 (TLP:AMBER)
報告主筆：廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) ｜ Group CISO 候選人
呈報對象：董事會 ｜ 審計委員會 ｜ 總經理 ｜ 專案應變委員會

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

一、 總綱與架構說明 (Overview & Operational Principles)

本程序書旨在落實《藥華醫藥資安小組成員編組與全域盤點程序報告書》，將戰時應變方針轉化為各跨職能單位（網路、基礎架構、資安運維、企業應用、品質確效、法務隱私、廠區生產）具體可執行的標準作業程序（SOP），並透過結構化之工作分解結構（Work Breakdown Structure, WBS）建立明確的時間軸（SLA）、交付物與檢核節點。

二、 各職能單位標準作業程序書 (Functional Unit SOPs)

1. 網路通訊組執行程序書 (SOP-NET-01：邊界阻斷與專線隔離)

• 目的：阻斷惡意 C2 連線、切斷受害子公司/網段之橫向擴散通道，保全網路封包證據。
• 適用對象：IT 網路維運工程師、邊界防火牆管理員。
• 標準作業步驟：
  Step 1 (暴露面清查)：使用 EASM 與 Firewall Session Table，在 15 分鐘內導出全集團公網 IP 與對外 NAT 規則。
  Step 2 (子公司隔離)：登入核心邊界防火牆，立即停用『泛泰醫療（Pan-Tai Medical）』及海外可疑站點之 Site-to-Site IPsec VPN 隧道與專線路由。
  Step 3 (內部橫向限制)：在核心交換器與 SDN 控制器下發 ACL，阻斷辦公網段跨 VLAN 之高危通訊埠（TCP 445 SMB, TCP 135 RPC, TCP 3389 RDP）。
  Step 4 (出口外傳封鎖)：於 Proxy 與邊界防火牆封鎖 TOR Exit Nodes、MEGA、rclone 節點及非企業授權之雲端儲存 IP；啟用 DNS RPZ 阻斷 C2 動態域名。
  Step 5 (日誌保全)：將 Firewall Traffic Log、VPN Auth Log、DNS Log 導向隔離之 WORM Syslog 伺服器，保留期設為永久保存。

2. 基礎架構組執行程序書 (SOP-INF-02：備份保護與乾淨還原實驗室搭建)

• 目的：確保備份管理平面與 Production 網段斷開，保全受害虛擬機狀態，搭建隔離 Clean Room。
• 適用對象：IT 系統工程師、虛擬化與儲存管理員。
• 標準作業步驟：
  Step 1 (備份物理斷網)：立即拔除備份主機（Veeam/Commvault）對外網路線，切斷與 Production AD 之管理連線。
  Step 2 (不可變備份驗證)：透過獨立 OOB 管理通道登入 AWS S3 / 儲存陣列，確認 S3 Object Lock (Compliance Mode) 與 WORM 鎖定狀態正常。
  Step 3 (虛擬機受控隔離)：針對受害 VM，於 vCenter 執行『Disconnect vNIC』；嚴禁強制關機，立即執行『拍攝含記憶體狀態快照（Snapshot with Memory）』。
  Step 4 (搭建 Clean Room)：調撥完全獨立的實體主機與隔離 Switch（非路由網段），配置乾淨 OS 映像檔，供 DFIR 與還原驗證使用。

3. 資安運維組執行程序書 (SOP-SEC-03：端點鑑識採集、威脅獵捕與品牌下架)

• 目的：採集揮發性數位證據鏈，派發 IOC 獵捕，執行反釣魚與仿冒網域下架。
• 適用對象：SOC 分析師、DFIR 鑑識工程師。
• 標準作業步驟：
  Step 1 (EDR 隔離)：透過 CrowdStrike / Defender 主控台下發『Host Network Containment』，維持與 EDR 伺服器單向通訊。
  Step 2 (記憶體與取證採集)：在 DFIR 指導下使用 WinPmem / LiME 採集受害端點 RAM Dump，導出 $MFT 檔案紀錄，計算 SHA-256 Hash 建立 Chain of Custody。
  Step 3 (全域 IOC 獵捕)：將 TheGentlemen 組織之 Hash、C2 IP、登錄檔特徵轉換為 YARA / Sigma / KQL 規則，於 SIEM 執行近 30 天日誌回溯搜尋。
  Step 4 (品牌防冒 Takedown)：監控 pharmaessentiacorp.com 等仿冒網域，收集 DNS Whois 與郵件 Header，通報 Registrar 與 TWCERT/CC 執行緊急下架。

4. 企業應用組執行程序書 (SOP-APP-04：特權身分殲滅、目錄修復與 BCP 切換)

• 目的：全面重設遭竊憑證，修復 AD 信任，凍結備份覆寫，引導業務切換手工作業。
• 適用對象：AD 管理員、ERP/MIS 系統工程師。
• 標準作業步驟：
  Step 1 (特權身分凍結)：立即停用閒置帳號、離職人員帳號及委外廠商（Vendor）遠端存取帳號。
  Step 2 (憑證強制輪替)：強制重設所有 Domain Admins / Global Admins 密碼；撤銷全域 SSO / SAML Refresh Tokens。
  Step 3 (krbtgt 雙重輪替)：當確認 AD 遭滲透時，依 Forest Recovery Runbook 執行兩次 krbtgt 密碼重設（間隔 24 小時）。
  Step 4 (暫停備份覆寫)：暫停所有自動備份作業之 Retention 覆寫排程，防止中毒損毀之檔案覆蓋歷史健康備份。
  Step 5 (BCP 手工流程)：通知臨床與營運單位，核心系統切換唯讀模式，啟用紙本表單與離線 BCP 作業手冊。

5. 品質確效組執行程序書 (SOP-QA-05：GxP 資料完整性審查與系統復線簽核)

• 目的：確保 LIMS、MES、臨床數據符合 ALCOA+ 原則與 FDA 21 CFR Part 11，嚴格把關復線品質。
• 適用對象：QA 品質保證專員、電腦化系統確效（CSV）工程師。
• 標準作業步驟：
  Step 1 (Audit Trail 審查)：導出 LIMS、CDS 層析系統近 30 天 Audit Trail，比對有無未授權刪除、修改或時間戳異常。
  Step 2 (資料庫一致性校驗)：核對還原資料庫與離線檢驗原始紀錄之 Hash 值，確認試驗數據與檢驗結果完全相符。
  Step 3 (偏差與變更控制)：填寫資安事件品質偏差單（Deviation Report），發起系統變更控制（Change Control）。
  Step 4 (復線聯合簽核)：確認系統符合五大 Quality Gates 後，由 QA 主管、CSV 專員與 CISO 共同簽署復線核准書。

6. 隱私法務組執行程序書 (SOP-LEG-06：法律特權保全、個資盤點與重大訊息發布)

• 目的：建立法律保密特權，精準盤點外洩資料主體，依法完成上市櫃重訊與監管通報。
• 適用對象：法務長 (GC)、資料保護官 (DPO)、發言人室。
• 標準作業步驟：
  Step 1 (委任 DFIR 建立特權)：由法務長正式簽署外部 DFIR 委任合約，確保所有調查報告享有 Attorney-Client Privilege。
  Step 2 (個資外洩主體清查)：DPO 建立受害名冊（員工/受試者），評估外洩欄位是否觸發 GDPR/HIPAA/個資法法定通報門檻。
  Step 3 (重大訊息 MOPS 發布)：依證交所重大性準則擬定重訊稿，堅持『已鑑識客觀事實』，陳述核心機密加密未外洩。
  Step 4 (主管機關申報)：於法定期限內向 數位發展部資安署、法務部調查局、金管會證期局 提報正式資安事件通報書。

7. 廠區生產組執行程序書 (SOP-MFG-07：台中蛋白質製造廠 GMP 產線安全防護)

• 目的：確保台中廠 SCADA/PLC 製造網路不受波及，維持無菌生產環境與藥品製造連續性。
• 適用對象：台中廠長、自動化控制工程師、EHS 主管。
• 標準作業步驟：
  Step 1 (OT 網路實體檢查)：現場確認 SCADA 監控伺服器、PLC 控制器與企業辦公網段之防火牆實體隔離狀態。
  Step 2 (環境監控 BMS 檢核)：檢驗無菌室壓差、溫濕度、生物反應器環境監控參數，確認運作正常且無警報異常。
  Step 3 (批次製造紀錄 eBR 核對)：比對生產線紙本/電子批次製造紀錄，確認當前生產批次未受任何外部指令干擾。

三、 戰時工作分解結構 (Work Breakdown Structure, WBS)

將應變與盤點工作拆解為四大主階段、14 個工作包（Work Packages），明確定義交付物、責任人與時效：

| WBS 代碼 | 工作包名稱 (Work Package) | 關鍵交付成果 (Deliverables) | 主責角色 | 時效 SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SEV-1 宣告與 War Room 成立 | War Room 簽到簿、頻外通訊群組建立 | CISO | T+15m |
| 1.2 | 第一波緊急網路物理隔離 | 《跨據點/受害網段隔離執行紀錄》 | 網路組長 | T+1h |
| 1.3 | 備份管理平面受控斷網 (Air-gap) | 《不可變備份庫安全查核表》 | 基礎架構組長 | T+2h |
| 1.4 | 外部 DFIR 與資安律師進駐 | 委任合約簽署、證據保全協議 | 法務長/CISO | T+4h |
| 2.1 | 受害端點揮發性記憶體取證採集 | RAM Dump 映像檔、Chain of Custody | DFIR/資安組長 | T+8h |
| 2.2 | 全域特權身分重設與 Session 註銷 | 《特權憑證輪替完成確認單》 | 應用組長 | T+12h |
| 2.3 | 暗網洩漏樣本比對與外洩評估 | 《外洩資料敏感度比對報告》 | DFIR/DPO | T+18h |
| 2.4 | 全域 IOC 威脅獵捕與擴散清查 | 《全域威脅獵捕清查紀錄》 | 資安組長 (SOC) | T+24h |
| 3.1 | Clean Room 隔離實驗室搭建 | 乾淨測試環境、隔離交換器配置 | 基礎架構組長 | T+30h |
| 3.2 | GxP 系統 Audit Trail 完整性審查 | 《ALCOA+ 資料完整性審查報告》 | QA/CSV 專員 | T+36h |
| 3.3 | 關鍵 ERP / 研發資料庫乾淨還原 | 還原日誌、資料庫一致性校驗單 | 基礎架構/MIS | T+48h |
| 3.4 | 五大 Quality Gates 審核與復線 | 《系統復線聯合簽核核准書》 | CISO/QA/業務 | T+72h |
| 4.1 | 根因分析報告 (RCA) 產出 | 《事件根本原因調查報告書 (RCA)》 | CISO/DFIR | T+7d |
| 4.2 | 品質偏差結案與 CAPA 擬定 | CAPA 改善追蹤表、QA 結案簽核 | QA 主管/CISO | T+14d |

四、 董事會簽核與授權發布 (Executive Sign-off)

本《各單位執行程序書 (SOP) 暨 戰時工作分解結構 (WBS)》作為藥華醫藥集團重大資安應變之標準技術規範，經審計委員會審查並提報董事會核定後正式施行。

| 提案主筆 (Group CISO Candidate) | 審查 (Audit Committee / CEO) | 核定 (Board of Directors) |
| --- | --- | --- |
| 簽名：____________________ 廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) Group CISO 候選人 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 總經理 / 審計委員會召集人 日期：2026 年 8 月 日 | 簽名：____________________ 董事長 / 董事會代表 日期：2026 年 8 月 日 |